**RISALAH RAPAT**

|  |  |
| --- | --- |
| **TOPIK** | Demo Aplikasi Web versi v5.11.xxxx |
| **NAMA INSTANSI** | PT Perusahaan Industri Dan Dagang Ongkowidjojo |
| **TEMPAT** | Kantor PT Perusahaan Industri Dan Dagang Ongkowidjojo |
| **HARI TANGGAL** | Rabu, 21 November 2018 |
| **PUKUL** | - |
| **PESERTA RAPAT** | Sekawan:   1. Asmaullahil Husna 2. EKo Dedy Purnomo   Ongkowidjojo:   1. Pak Denice (Tim IT) 2. Pak Adriant (Direktur Utama) 3. Staf TU/Admin Surat (5 orang) |

|  |
| --- |
| **PEMBAHASAN** |
| User:   1. Tanda terima ekspedisi (upload + print) 2. Reminder+masaWaktuSurat pada Agenda Arsip Bebas   Developer:   1. Perlu dibuatkan konfirmasi struktur orang  * Template form untuk diisi client  1. Status ekspedisi pada surat keluar  * Kolom 'Status Pengiriman’ di Agenda Keluar Eksternal * Notif di ekspedisi kalau ada yang belum dikirim * Di combo unit ada pilihan 'Semua'  1. Permudah notifikasi (mobile/desktop)  * Masih PR untuk next  1. Pisahkan menu kelola surat agar lebih mudah  * Untuk next, jangka panjang  1. Ekspedisi kebawah, ekspedisi keatas  * Next, untuk jangka panjang. * Kebawah : ngelacak disposisi yang diteruskan oleh penerima disposisi kita. (Buat ekspedisi jadi lazy load) * Keatas : seperti urutan arahan di timah mobile   Project Manager: |