**RISALAH RAPAT**

|  |  |
| --- | --- |
| **TOPIK** | Implementasi SIPAS |
| **NAMA INSTANSI** | PT. Perusahaan Industri Dan Dagang Ongkowidjojo |
| **TEMPAT** | Kantor PT. Perusahaan Industri Dan Dagang Ongkowidjojo |
| **HARI TANGGAL** | Selasa, 29 Januari 2019 |
| **PUKUL** | 10:00 – 15:00 |
| **PESERTA RAPAT** | Sekawan:1. Asmaullahil Husna
2. Moch Najib
3. Niko

Ongkowidjojo :1. Pak Denice (Tim IT)
2. Staf (10 orang)
 |

|  |
| --- |
| **KETERANGAN** |
| User: Developer:Project Manager:1. Template penomoran surat di unit HRD ada beberapa yg berbeda (masih akan dibicarakan dg pihak terkait)
2. Arsip bebas, untuk remainder masih on process. Akhir februari done
3. Ubah template, tampilan template blank
4. Menu ekspedisi tidak bisa tampil
5. Arsip bebas:
* bagian khusus memilih unit masih disable/tidak bisa diakses
* label pada masa aktif masih keliru *“Batas distribusi surat hanya sampai”* yang benar “*Masa aktif arsip akan berakhir sampai”*
* Pada bagian list unit. Ketika di lihat/ubah, daftar unit hilang/tidak ada (sebelumnya sudah ada inputan)
1. Tampilan pelaporan surat, bagian header masih tampil tag html / code
2. Saat membuka surat di tugas tampilan loading lama, harus ditutup dan dibuka lagi
 |