**Estimasi Mandays dan Timeline Pengerjaan**

**Improve Aplikasi**

**Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)**

**PD Sarana Jaya Jakarta**

Malang, Oktober 2019

**Tim Developer SIPAS**

**Latar Belakang**

Sehubungan dengan permintaan pengembangan fitur dari PD Sarana Jaya, tim developer menyiapkan laporan estimasi jumlah mandays serta estimasi pengerjaan dalam bentuk timeline sebagai bahan konfirmasi.

**Summary**

Terdapat **8 buah item pengerjaan** dibagi menjadi **2 fase**, dengan total **26 mandays** (diluar support). Estimasi pengerjaan dimulai dari **Oktober 2019** sampai **November 2019**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Jumlah****Item** | **Estimasi****Mandays** | **Okt 2019** | **Nov 2019** |
| **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** |
| Pemasangan Awal | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Pengembangan | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Improve | **26** |  |
| Support | 21 |  |
| Total | 47 |  |

Daftar lengkap fitur dan detail timeline terlampir di halaman selanjutnya.