|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activity | Owner | Notified | Timeframe | Status | | |
| **Not Started** | **In Progress** | **Completed** |
| (Pre-development)  Analisa | Project Manager | Sekretaris Perusahaan  Bagian Umum dan Aset | 1 minggu sebelum proses development | □ | □ | □ |
| Development | Project Manager | Project Team | 3 minggu setelah proses analisa selesai | □ | □ | □ |
| Revisi | Project Manager | Sekretaris Perusahaan  Bagian Umum dan Aset  Project Team | Revisi dilakukan selama proses development | □ | □ | □ |
| Uji coba Internal | Project Manager | Project & QC Team | Dimulai saat aplikasi mulai berjalan | □ | □ | □ |
| Dokumentasi | Project Manager | Project Team | 2 minggu pengerjaan | □ | □ | □ |
| Instalasi dan demo akhir | Project Manager | Project & Network Team | Pengerjaan dilakukan selama 1 minggu | □ | □ | □ |
| Pelatihan dan simulasi | Project Manager | Sekretaris Perusahaan  Bagian Umum dan Aset | 3-5 hari waktu kerja setelah aplikasi terpasang dan melewati UAT | □ | □ | □ |
| Administrasi | Project Manager | Business Development | Dilakukan setelah pelatihan dan simulasi aplikasi selesai | □ | □ | □ |

PERSETUJUAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. **PTPN X** | | | |
| **SEKRETARIS PERUSAHAAN** | | | |
| 1 | SURYANTO, S.E. | SEKRETARIS PERUSAHAAN |  |
| 2 | ANDIKA DHYTA VERNANDA, S.Kom | KEPALA URUSAN TEKNOLOGI INFORMASI |  |
| 3 | AHMAD MUBAROK, S.ST | ASISTEN URUSAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN |  |
| 4 | KUSUMA DEWANGGA, S.Kom | ASISTEN URUSAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN |  |
| **BAGIAN UMUM** | | | |
| 5 | WAKHYU PRIYADI SISWOSUMARTO,S | KEPALA DIVISI UMUM |  |
| 6 | DADANG RETYO KATNOKO, SE | KEPALA URUSAN ADMIN & PEMELIHARAAN ASET |  |
| 7 | ANDI YUDHI WIBOWO, A.Md. SP | ASISTEN MUDA ASET TETAP |  |
|  | | | |
| 1. **PT. SEKAWAN MEDIA** | | | |
| 1 | ASMAULLAHIL HUSNA | PROJECT MANAGER |  |
| 2 | MOCH NAJIB | PROJECT MANAGER |  |