Timeline Revisi dan Perhitungan

Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat

RUMAH SAKIT RK CHARITAS

# Summary

## Nama project

* **Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)**

## Estimasi pengerjaan

* **9 minggu pengerjaan**

## Personil projek

* **1 project manager**
* **1 developer web**
* **1 developer mobile**
* **1 asisten developer**
* **1 tester dan QC**

## Daftar Fitur Revisi

|  |
| --- |
| **Fitur** |
| **Agenda** **Surat** |
| Improve label setuju/simpan |
| Uraian surat |
| Kunci berkas ketika rahasia |
| Reactive surat retensi |
| Backdate surat beda tahun |
| Fitur perintah pada distribusi Agenda Masuk |
| Atur korespondensi setelah surat disetujui/akhir |
| Pembatalan surat keluar eksternal |
| Reminder masa aktif surat |
| Penambahan Tgl terbit, tgl berlaku, tgl berlalu |
| Kirim ulang Agenda Keluar Internal yang sudah di setujui |
|  |
| **Disposisi** |
| Notifikasi untuk tindakan disposisi |
|  |
| **Pelaporan** |
| Laporan perjenis surat/kelas |
|  |
| **Pengaturan Data** |
| Masteringlampiran |
| Penambahan daftar pegawai pada jabatan dan unit |
|  |
| **Bank Surat** |
| Bank surat filter type |
|  |
| **Penyesuaian Mobile** |
| Mastering lampiran |
| Uraian surat |
| Kunci berkas ketika rahasia |
| Notifikasi untuk tindakan disposisi |
|  |
| **Testing dan QC** |
|  |

## Alokasi Biaya Personil

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personil | Jumlah | Biaya | Jumlah Bulan | Jumlah Biaya |
| Project manajer dan analis | 1 orang | 10.000.000 | 2.25 | 22.500.000 |
| Ahli Quality Control dan Tester | 1 orang | 8.000.000 | 2.25 | 18.000.000 |
| Ahli Programmer/Developer | 1 orang | 8.000.000 | 2.25 | 18.000.000 |
| Asisten Developer | 1 orang | 6.000.000 | 2.25 | 13.500.000 |
|  |  |  |  | 72.000.000 |