# Timeline Penambahan Fitur

Sistem Informasi Pengelolaan Surat (SIPAS)
R.S. RK Charitas Palembang

Summary

## Nama project

Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)

## Estimasi pengerjaan

30 Hari Kerja (1 bulan 2 minggu)

## Estimasi selesai

02 November 2018 (6 minggu dari 24 September 2018)

## Status pengerjaan

24 September 2018 : 0%

# Timeline Pengerjaan

Timeline agenda dan progress pengerjaan pertanggal 24 September 2018 (Minggu 1)

|  |  | Minggu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fitur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AGENDA SURAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Improve label setuju/simpan (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Backdate tanggal surat keluar internal (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Backdate surat beda tahun (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolom pencarian no registrasi di Korespondensi (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Penambahan Tgl terbit (tgl surat), tgl berlaku, tgl berakhir (tgl masa aktif) |  |  |  |  |  |  |
|  | Relokasi surat (edit lokasi surat) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolom No Registrasi di setiap daftar surat |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampil tindakan pada ekspedisi surat masuk (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konfirmasi manual untuk status proses surat telah selesai |  |  |  |  |  |  |
|  | Zoom preview berkas (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Reminder masa aktif surat |  |  |  |  |  |  |
|  | Re-upload scan berkas |  |  |  |  |  |  |
|  | Tembusan surat keluar |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSISI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notifikasi untuk tindakan disposisi |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelompok Pegawai pada penerima surat dapat pilih per-pegawai (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nomor Registrasi pada Lembar Disposisi dan Ekspedisi Surat (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyesuaian Lembar Disposisi (Dicabut, Banyak penerima) (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Disposisi ke diri sendiri melalui PLH (*) |  |  |  |  |  |  |
| LAPORAN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan perklasifikasi surat (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan surat yang akan berakhir (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan perjenis surat (*) |  |  |  |  |  |  |

Keterangan :

(*) penambahan fitur free