**Daftar Permintaan Improve Kecepatan dan Fitur Aplikasi**

**Timah Electronic Office (TEO)**

**PT Timah (Persero) Tbk**

Malang, Agustus 2019

**Tim Developer TEO**

**Latar Belakang**

Sehubungan dengan pertemuan tim developer TEO dengan tim PT. Timah (Persero) TBK pada 14 Agustus 2019 sampai 16 Agustus 2019 di Pangkal Pinang, berikut hasil rekap permintaan improve/pengembangan aplikasi TEO.

**Daftar Penambahan**

Terdapat **27 buah penambahan** dengan detail sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Fitur** | **Permintaan** | **Berlaku pada** | **Mandays** |
| **Oleh** | **Web** | **Mobile** |
| 1 | Menu Notifikasi | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 5 |
| 2 | Penambahan Microservice | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 40 |
| 3 | Restrukturisasi database | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 40 |
| 4 | Pengembangan Cache | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 40 |
| 5 | Pengembangan SSE | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 40 |
| 6 | Multi Profile | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 20 |
| 7 | Perubahan letak tombol revisi dan kolom keterangan di menu Draf (mode bulat) | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 1 |
| 8 | Menampilkan CC (tembusan) pada Draf dan lembar Memo | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 1 |
| 9 | Menghilangkan Otomatis URL pada mobile | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | - | Mobile | 1 |
| 10 | Melengkapi placeholder untuk semua kotak inputan | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 2 |
| 11 | Terdapat pengaturan sistem per unit (override sistem) | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 7 |
| 12 | Menampilkan legenda pada editor SDoc | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 1 |
| 13 | Fitur edit penyetuju dan klasifikasi (ketika agenda surat berstatus revisi) | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 3 |
| 14 | Pindah halaman ke Tugas/Masuk setelah selesai respon/disposisi (mobile) | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | - | Mobile | 1 |
| 15 | Pengaturan tembusan saat edit surat | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 2 |
| 16 | Daftar tujuan surat tampil menjadi satu halaman di Draf (tidak dgn tombol) | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 2 |
| 17 | Fitur "Preview Mode" bagi pimpinan ketika PLT sedang aktif | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 3 |
| 18 | Fitur pembatalan surat (agar nomor surat dapat dipindahkan) | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 5 |
| 19 | Halaman pendukung untuk hasil scan qrcode sdoc dgn gambar ttd dan verifikasi qrcode (dgn metadata) | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 4 |
| 20 | Download berkas surat dalam satu paket | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 5 |
| 21 | Pengembangan tampilan profile user | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 3 |
| 22 | Tampilan dashboard untuk User dan Unit | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 5 |
| 23 | Akses temporary untuk agenda surat (drafter dgn batasan waktu) | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 7 |
| 24 | Pemisahan fitur antara PLT dgn Asisten | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 4 |
| 25 | Pengembangan fungsi search dan filter | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 5 |
| 26 | Fitur Semi Analytic | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | - | 5 |
| 27 | Fungsi revoke/cabut session akun | Tim Timah (rapat)14 Agustus 2019 | Web | Mobile | 5 |

Total Mandays : **257 mandays**