**Laporan Daftar Permintaan Fitur Belum Terakomodir**

**Timah Electronic Office (TEO)**

**PT TIMAH (Tbk)**

Malang, April 2019

Tim Developer TEO

**Daftar Fitur Belum Terakomodir**

Berikut merupakan daftar permintaan fitur yang belum terakomodir di aplikasi TEO. Terdapat **52 fitur** dengan estimasi pengerjaan sampai **akhir Agustus 2019**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Fitur** | **Permintaan** | **Berlaku pada** | **Keterangan** |
| **Web** | **Mobile** |
| 1 | Filter pemilihan pelaksana harian/asisten sesuai dengan hirarki unit dan jabatan | Tim Timah (rapat)April 2018 | Web | Mobile |  |
| 2 | Fitur ganti ringtone notif aplikasi | Tim Timah (rapat)Agustus 2018 | - | Mobile |  |
| 3 | Fitur ganti background profile | Tim Timah (rapat)Agustus 2018 | Web | Mobile |  |
| 4 | Fitur ganti foto profile melalui aplikasi mobile | Tim Timah (rapat)Agustus 2018 | - | Mobile |  |
| 5 | Mengganti arahan untuk disposisi yg terkirim | Tim Timah (rapat)7 September 2018 | Web | Mobile |  |
| 6 | Akses pimpinan dibatasi ketika plt aktif | Tim Timah (rapat)7 September 2018 | Web | Mobile |  |
| 7 | Terdapat info status plt aktif/nonaktif pada pimpinan | Tim Timah (rapat)7 September 2018 | Web | Mobile |  |
| 8 | Tambah fitur konfirmasi ketika mengatur pelaksana harian | Tim Timah (rapat)7 September 2018 | Web | Mobile |  |
| 9 | Tombol hapus pada pengaturan (data master) ketika data nonaktif | Tim Timah (rapat)7 September 2018 | Web | - |  |
| 10 | Penanganan tampilan untuk judul berkas yg panjang | Tim Timah (rapat)7 September 2018 | - | Mobile |  |
| 11 | Perubahan label terima berkas menjadi “Berkas fisik disertakan”. | Tim Timah (rapat)7 September 2018 | Web | Mobile |  |
| 12 | Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser). | Tim Timah (rapat)7 September 2018 | - | Mobile |  |
| 13 | Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif. | Tim Timah (rapat)7 September 2018 | - | Mobile |  |
| 14 | Menu Notifikasi User (baru) | Tim Timah (rapat)26 September 2018 | Web | Mobile |  |
| 15 | Berkas terupload menampilkan jumlah halaman pada dokumen tsb (pada tipe pdf/doc/excel jika memungkinkan). | Tim Timah (rapat)26 September 2018 | Web | Mobile |  |
| 16 | Menambah fungsi warna dinamis prioritas | Tim Timah (rapat)30 Oktober 2018 | Web | Mobile |  |
| 17 | Terdapat tutorial singkat aplikasi mobile di profil | Tim Timah (rapat)30 Oktober 2018 | - | Mobile | butuh konfirmasi konsep fitur, karena sudah ada fitur donwload manual book |
| 18 | Berkas di arsip zip dalam satu bundle (lembar, eksepedisi, lembar disposisi, lembar persetujuan) | Tim Timah (rapat)5 November 2018 | Web | - |  |
| 19 | Fitur permintaan berkas fisik kepada admin surat | Tim Timah (rapat)25 November 2018 | Web | Mobile |  |
| 20 | Alert notifikasi permintaan berkas fisik (Untuk admin surat) | Tim Timah (rapat)25 November 2018 | Web | - |  |
| 21 | Info jika user sudah pernah menerima surat/disposisi yang sama | Tim Timah (rapat)25 November 2018 | Web | Mobile |  |
| 22 | Tambah kolom 'Pengirim Surat' di Menu User | Tim Timah (rapat)25 November 2018 | Web | - |  |
| 23 | Fitur pemusnahan arsip surat | Tim Timah (rapat)25 November 2018 | Web | - | butuh pembahasan konsep fitur |
| 24 | Fitur rekam tanda tangan digital | Tim Timah (rapat)25 November 2018 | - | Mobile |  |
| 25 | Pembaruan UX Draf, menampilkan berdasarkan surat bukan koreksi | Tim Timah (rapat)3 Januari 2019 | Web | Mobile |  |
| 26 | Menambahkan relasi Masa Aktif pada Klasifikasi, berlaku untuk anak klasifikasi saja, bukan induk | Tim Timah (rapat)3 Januari 2019 | Web | - |  |
| 27 | Pilihan klasifikasi pada panel Surat diberi popup window untuk tampilan hirarki klasifikasi | Tim Timah (rapat)3 Januari 2019 | Web | - |  |
| 28 | Pembaruan Format laporan surat | Tim Timah (rapat)3 Januari 2019 | Web | - |  |
| 29 | Menaikkan info 'Surat Selesai' diatas info pembuatan surat | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | Mobile |  |
| 30 | Info 'Surat Selesai' ditambah dengan info 'Surat Dibalas' dan keterangan korespondensi suratnya | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | Mobile |  |
| 31 | Mengubah default spasi/jarak paragraf di online dokumen editor | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | - |  |
| 32 | Menambah pilihan pembantu jumlah hari pada pengaturan masa aktif klasifikasi | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | - |  |
| 33 | Upload berkas tambahan pada disposisi | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | Mobile | butuh pembahasan konsep fitur |
| 34 | Fitur custom edit pada dokumen editor | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | - |  |
| 35 | Asistensi melekat sesuai jabatan | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | - |  |
| 36 | Notif respon penerima untuk pendistribusi agenda surat | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | - |  |
| 37 | Alert peringatan untuk surat jenis tertentu yang belum ada berkas re-upload setelah disetujui | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | - | butuh pembahasan konsep fitur |
| 38 | Batasan bagi staf pembuat surat yang belum upload berkas re-upload sesuai waktu yang ditentukan | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | - | butuh pembahasan konsep fitur |
| 39 | Upload berkas bukti untuk asisten | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | Mobile |  |
| 40 | Fitur cari dan pilih multi penerima/penyetuju | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | Mobile |  |
| 41 | Fitur pengingat surat/disposisi oleh asisten untuk pimpinan | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | Mobile |  |
| 42 | Fitur ganti warna tema aplikasi per user | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | - |  |
| 43 | Fitur pengaturan waktu pengingat pada prioritas surat | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | - |  |
| 44 | Fitur ganti wallpaper aplikasi | Tim Timah (rapat)30 Januari 2019 | Web | - |  |
| 45 | Laporan surat semua unit | Bu Citra (WA)14 Februari 2019 | Web | - |  |
| 46 | Laporan surat dengan unit berdasarkan kewenangan | Bu Citra (WA)15 Februari 2019 | Web | - |  |
| 47 | Fitur ubah surat untuk surat yang sudah mempunyai nomor | Bu Citra (WA)15 Februari 2019 | Web | - | butuh pembahasan konsep fitur |
| 48 | Kirim banyak disposisi dalam sekali waktu (bulk disposisi) | Pak Parikesit (WA)9 Maret 2019 | Web | Mobile |  |
| 49 | Fitur pembatalan distribusi surat masuk eksternal | Bu Dista (Telp)15 Maret 2019 | Web | - | butuh pembahasan konsep fitur |
| 50 | Alert untuk penyetuju surat tanpa kode eselon | Bu Citra (WA)19 Maret 2019 | Web | - |  |
| 51 | Pilihan unit pada pelaporan menampilkan divisi saja | Bu Citra (WA)19 Maret 2019 | Web | - |  |
| 52 | Tidak menampilkan QRCode jika surat disetujui melalui asistensi | Bu Dista (WA)25 Maret 2019 | Web | - |  |