**RISALAH RAPAT**

|  |  |
| --- | --- |
| **JUDUL** | Visitasi Timah Jakarta 7 Sept 2018 |
| **NAMA INSTANSI** | PT. Timah Tbk |
| **TEMPAT** | Kantor Timah Jakarta |
| **HARI TANGGAL** | 7 Sept 2018 |
| **PUKUL** | 16:00 |
| **PESERTA RAPAT** | **Sekawan:** - Asmaullahil Husna - Eko Dedy Purnomo  **Timah:**  - Budi Darmawan (Kadiv TI)  - Parikesit (Kabag TI Application)  - Ridha (Kasi TI Application Non Erp) - Ihya (TI non erp)  - Dista (Adm)  - Citra (Adm)  - Ovi (Adm) - Yahya kurus (Kabag Adm)  - Yahya gemuk (Kadiv Adm) |
| **TOPIK** | Pembahasan UX mobile baru dan timeline pengerjaan, dan pembahasan keluhan lambat aplikasi |

**PEMBAHASAN RAPAT**

|  |
| --- |
| **KETERANGAN RAPAT** |
| Kasus   * Test aplikasi harus lebih diperketat, buat test case ketika koneksi lemot. * Pdf viewer tdk jalan di mozila   Kebutuhan   * Penambahan note tambahan untuk disposisi yg terkirim. * Pembuatan server notifikasi, atau peningkatan dg menggunakan 3rd party. * Memaksimalkan penggunaan alokasi memory. * Menampilkan info surat terkirim (tgl) pada draft. * Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang pada mobile. * Filter lebih komplit dan deskriptif untuk mobile. * Search lebih komplit untuk mobile. * Menampilkan info size berkas. * Arahan disposisi diberikan kotak kuning. * Tombol Lihat urutan diganti menjadi “lihat urutan arahan”. * Tombol Lihat jumlah user ditampilkan angka. * Menampilkan detail status pada “Penerima Lain”. * Kemudahan tambah user ketika forward disposisi. * Tambah padding untuk penerima terakhir pada list (semua list). * Perubahan label terima berkas menjadi “berkas fisik disertakan”. * Menu Asistensi hilang ketika tidak ada role. * Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser). * Prioritas disposisi pada mobile. * Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif. * Asistensi diubah jadi “PGS” * disable akses ketika plt * status aktif/nonaktif * atur pgs mobile (masukkin password) * atur pelaksana harian butuh konfirmasi **&** batasi dg level jabatan (selevel dan dibawahnya) * report expedisi (merged) * print persetujuan internal * close ekspedisi (kecuali tembusan) * Tindakan/respon * Atribut surat Tampil semua (aktif/nonaktif) * List tindakan/log, reformat respon * Tembusan (list other penerima) bisa tampil * Tampilkan tindakan pada ekspedisi dan uraian |