**RISALAH RAPAT**

|  |  |
| --- | --- |
| **JUDUL** | Visitasi Timah Jakarta 7 Sept 2018 |
| **NAMA INSTANSI** | PT. Timah Tbk |
| **TEMPAT** | Kantor Timah Jakarta |
| **HARI TANGGAL** | 7 Sept 2018 |
| **PUKUL** | 16:00 |
| **PESERTA RAPAT** | **Sekawan:** - Asmaullahil Husna - Eko Dedy Purnomo  **Timah:**  - Budi Darmawan (Kadiv TI)  - Parikesit (Kabag TI Application)  - Ridha (Kasi TI Application Non Erp) - Ihya (TI non erp)  - Dista (Adm)  - Citra (Adm)  - Ovi (Adm) - Yahya kurus (Kabag Adm)  - Yahya gemuk (Kadiv Adm) |
| **TOPIK** | Pembahasan UX mobile baru dan timeline pengerjaan, dan pembahasan keluhan lambat aplikasi |

**PEMBAHASAN RAPAT**

|  |
| --- |
| **KETERANGAN RAPAT** |
| Kasus   * Test aplikasi harus lebih diperketat, buat test case ketika koneksi lemot. * Pdf viewer tdk jalan di mozila   Kebutuhan   * Penambahan note tambahan untuk disposisi yg terkirim. (2)   Ketika sdh mengirim disposisi, bisa pengiriman note baru (sebagai tambahan perintah) – edit mockup  Nambah, replace dry g existing, tp log nya ada   * Pembuatan server notifikasi, atau peningkatan dg menggunakan 3rd party (dari pak budi) * Memaksimalkan penggunaan alokasi memory   Research penggunaan memory, buffer database  Research tambah server, replicate, replacing   * Menampilkan info surat terkirim (tgl) pada draft (1)   Dari sisi korektor bisa melihat real time surat (terkirim atau belum nya)   * Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang pada mobile (2) * Filter lebih komplit dan deskriptif untuk mobile. (1)   Filter : Disposisi sdh terkirim, dicabut dll   * Search lebih komplit untuk mobile.   Advance search, lookup berdasarkan semua kolom, bisa menggunakan 2 kolom pencarian – edit mockup   * Menampilkan info size berkas * Arahan disposisi diberikan kotak kuning   Arahan lebih jelas – edit mockup   * Tombol Lihat urutan diganti menjadi “lihat urutan arahan” * Tombol Lihat jumlah user ditampilkan angka   Detail disposisi harus lebih diperjelas dipermudah   * Menampilkan detail status pada “Penerima Lain” * Kemudahan tambah user ketika forward disposisi   Belum bisa pilih multi user ketika pilih penerima – edit mockup   * Tambah padding untuk penerima terakhir pada list (semua list)   List terkahir tdk kelihatan   * Perubahan label terima berkas menjadi “berkas fisik disertakan” * Menu Asistensi hilang ketika tidak ada role * Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser)   Home, task yg belum tereksekusi ada notif nya tiap beberapa jam dan sifat nya kondisional per user   * Prioritas disposisi pada mobile   Menampilkan alert prioritas disposisi tiap beberapa jam/hari sebelum prioritas habis   * Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif   Jika aplikasi tdk dibuka, tdk ada notif  Jika hp silent, ada alert ketika buka aplikasi   * Asistensi diubah jadi “PGS”   Menu language ‘asistensi monitoring/pelaksana harian’ – edit mockup   * disable akses ketika plt   ketika pimpinan punya plt, pimpinan tdk bisa action (disabled)  replaced   * status aktif/nonaktif   dari sisi pimpinan, ada status aktif sebagai viewer atau tidak   * atur pgs mobile (masukkin password)   di mobile bisa mengatur pgs, ketika simpan ada password   * atur pelaksana harian butuh konfirmasi **&** batasi dg level jabatan (selevel dan dibawahnya)   konfirmasi dari pimpinan, ada pengaturan   * report expedisi (merged)   cetak/unduh berkas ekspedisi, memuat berkas surat, resi, sampai daftar penyetuju (zip)   * print persetujuan internal   sudah ada, tinggal di aktifkan untuk surat internal   * close ekspedisi (kecuali tembusan)   hanya tambah content ‘Selesai/Close’   * Tindakan/respon   Language, pastikan semua pakai ‘Respon’   * Atribut surat Tampil semua (aktif/nonaktif)   Hapus berlaku ketika master nonaktif, user tidak terbiasa ubah non-aktif, terbiasa tombol hapus   * List tindakan/log, reformat respon   Ada log tindakan, tindakan tampil satu line saja – edit mockup   * Tembusan (list other penerima) bisa tampil   Status tembusan di daftar penerima  Label tembusan sangat penting  Di label/ di order list nya, kepada di atas, tembusan di bawah   * Tampilkan tindakan pada ekspedisi dan uraian |