**RISALAH RAPAT**

|  |  |
| --- | --- |
| **JUDUL** | Visitasi Timah Jakarta 7 Sept 2018 |
| **NAMA INSTANSI** | PT. Timah Tbk |
| **TEMPAT** | Kantor Timah Jakarta |
| **HARI TANGGAL** | 7 Sept 2018 |
| **PUKUL** | 16:00 |
| **PESERTA RAPAT** | **Sekawan:**- Asmaullahil Husna- Eko Dedy Purnomo**Timah:**- Budi Darmawan (Kadiv TI)- Parikesit (Kabag TI Application)- Ridha (Kasi TI Application Non Erp)- Ihya (TI non erp)- Dista (Adm)- Citra (Adm)- Ovi (Adm)- Yahya kurus (Kabag Adm)- Yahya gemuk (Kadiv Adm) |
| **TOPIK** | Pembahasan UX mobile baru dan timeline pengerjaan, dan pembahasan keluhan lambat aplikasi |

**PEMBAHASAN RAPAT**

|  |
| --- |
| **KETERANGAN RAPAT** |
| Kasus* Test aplikasi harus lebih diperketat, buat test case ketika koneksi lemot.
* Pdf viewer tdk jalan di mozila

Kebutuhan* Penambahan note tambahan untuk disposisi yg terkirim. (2)

Ketika sdh mengirim disposisi, bisa pengiriman note baru (sebagai tambahan perintah) – edit mockupNambah, replace dry g existing, tp log nya ada* Pembuatan server notifikasi, atau peningkatan dg menggunakan 3rd party (dari pak budi)
* Memaksimalkan penggunaan alokasi memory

Research penggunaan memory, buffer databaseResearch tambah server, replicate, replacing* Menampilkan info surat terkirim (tgl) pada draft (1)

Dari sisi korektor bisa melihat real time surat (terkirim atau belum nya)* Tooltip/marque untuk judul berkas yg panjang pada mobile (2)
* Filter lebih komplit dan deskriptif untuk mobile. (1)

Filter : Disposisi sdh terkirim, dicabut dll* Search lebih komplit untuk mobile.

Advance search, lookup berdasarkan semua kolom, bisa menggunakan 2 kolom pencarian – edit mockup* Menampilkan info size berkas
* Arahan disposisi diberikan kotak kuning

Arahan lebih jelas – edit mockup* Tombol Lihat urutan diganti menjadi “lihat urutan arahan”
* Tombol Lihat jumlah user ditampilkan angka

Detail disposisi harus lebih diperjelas dipermudah* Menampilkan detail status pada “Penerima Lain”
* Kemudahan tambah user ketika forward disposisi

Belum bisa pilih multi user ketika pilih penerima – edit mockup* Tambah padding untuk penerima terakhir pada list (semua list)

List terkahir tdk kelihatan* Perubahan label terima berkas menjadi “berkas fisik disertakan”
* Menu Asistensi hilang ketika tidak ada role
* Notifikasi alert setiap belum baca (kondisional peruser)

Home, task yg belum tereksekusi ada notif nya tiap beberapa jam dan sifat nya kondisional per user* Prioritas disposisi pada mobile

Menampilkan alert prioritas disposisi tiap beberapa jam/hari sebelum prioritas habis* Muncul alert jika notifikasi sistem tidak aktif

Jika aplikasi tdk dibuka, tdk ada notifJika hp silent, ada alert ketika buka aplikasi* Asistensi diubah jadi “PGS”

Menu language ‘asistensi monitoring/pelaksana harian’ – edit mockup* disable akses ketika plt

ketika pimpinan punya plt, pimpinan tdk bisa action (disabled)replaced* status aktif/nonaktif

dari sisi pimpinan, ada status aktif sebagai viewer atau tidak* atur pgs mobile (masukkin password)

di mobile bisa mengatur pgs, ketika simpan ada password* atur pelaksana harian butuh konfirmasi **&** batasi dg level jabatan (selevel dan dibawahnya)

konfirmasi dari pimpinan, ada pengaturan* report expedisi (merged)

cetak/unduh berkas ekspedisi, memuat berkas surat, resi, sampai daftar penyetuju (zip)* print persetujuan internal

sudah ada, tinggal di aktifkan untuk surat internal* close ekspedisi (kecuali tembusan)

hanya tambah content ‘Selesai/Close’* Tindakan/respon

Language, pastikan semua pakai ‘Respon’* Atribut surat Tampil semua (aktif/nonaktif)

Hapus berlaku ketika master nonaktif, user tidak terbiasa ubah non-aktif, terbiasa tombol hapus* List tindakan/log, reformat respon

Ada log tindakan, tindakan tampil satu line saja – edit mockup* Tembusan (list other penerima) bisa tampil

Status tembusan di daftar penerimaLabel tembusan sangat pentingDi label/ di order list nya, kepada di atas, tembusan di bawah* Tampilkan tindakan pada ekspedisi dan uraian
 |