Timeline Penambahan Fitur

Timah Electronic OfficePT Timah TBK Pangkal Pinang

# Summary

## Nama produk

* Timah Electronic Office (TEO)

## Nama instansi

* PT Timah TBK Pangkal Pinang

## Estimasi pengerjaan

* 12 minggu pengerjaan (3 bulan)

## Personil projek

* 1 project manager
* 1 sistem analis
* 1 tester dan QC
* 1 developer web
* 1 developer mobile
* 2 asisten developer

## Timeline pengerjaan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dalam hitungan minggu) | | | | | | | | | | | | |
| **Fitur** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Agenda Keluar yang telah ditolak dapat direvisi dan dikirim kembali (melanjutkan dari penambahan sebelumnya) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multi Asistensi Monitoring (melanjutkan dari penambahan sebelumnya) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Agenda Surat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menambahkan kolom 'Dari' di Surat Internal Keluar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penambahan inputan 'Alamat' di Surat Keluar Eksternal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perubahan label 'Disetujui' jadi 'Terkirim' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menu surat terkirim (sent items) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ketika revisi bisa edit penerima dan atribut surat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputan penerima terisi otomatis pada menu transfer/distribusi (internal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi nya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilihan cetak kop di Dokumen Preview |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filter Pelaksana Harian sesuai dengan hirarki unit (Kecuali Admin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumen watermark surat saat masih draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan real time notifikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Disposisi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disposisi yang telah dibatalkan tampil namun tidak bisa teruskan disposisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pengaturan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrasi sumber data (pegawai, unit, jabatan) dengan aplikasi HCM PT Timah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mobile** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perubahan label 'Tindakan' jadi 'Respon' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perubahan label 'Beranda' jadi 'Home' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disposisi yang telah dibatalkan masih bisa dilihat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setelah meneruskan disposisi kembali ke panel disposisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menu surat terkirim (sent items) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumen watermark surat saat masih draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bisa download manual book melalui mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auto start aplikasi setelah booting mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan real time notifikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing dan Quality Control** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Penyesuaian Manual Book** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |