Timeline Penambahan Fitur

Timah Electronic OfficePT Timah TBK Pangkal Pinang

Tanggal: 30 Agustus 2018

# Summary

## Estimasi pengerjaan

* 18 minggu pengerjaan (4,5 bulan)

## Personil projek

* 1 project manager (termasuk sistem analis)
* 1 tester dan QA
* 1 developer web
* 1 developer mobile

## Progres pengerjaan

* ? %

## Penggunaan Mandays

* 30 mandays

## Rincian timeline pengerjaan

|  |  |
| --- | --- |
|  | (dalam hitungan minggu) |
| **Fitur** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| Agenda Keluar yang telah ditolak dapat direvisi dan dikirim kembali (melanjutkan dari penambahan sebelumnya) |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multi Asistensi Monitoring (melanjutkan dari penambahan sebelumnya) |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Agenda Surat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menambahkan kolom 'Dari' di Surat Internal Keluar |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penambahan inputan 'Alamat' di Surat Keluar Eksternal |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perubahan label 'Disetujui' jadi 'Terkirim' |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menu surat terkirim (sent items) |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ketika revisi bisa edit penerima dan atribut surat |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputan penerima terisi otomatis pada menu transfer/distribusi (internal) |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notif agenda menampilkan data sesuai dengan informasi nya |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilihan cetak kop di Dokumen Preview |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filter Pelaksana Harian sesuai dengan hirarki unit (Kecuali Admin) |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumen watermark surat saat masih draft |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan real time notifikasi |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Disposisi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disposisi yang telah dibatalkan tampil (tidak bisa teruskan disposisi) |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pengaturan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrasi sumber data (pegawai, unit, jabatan) dengan aplikasi HCM PT Timah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mobile** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perubahan label 'Tindakan' jadi 'Respon' |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perubahan label 'Beranda' jadi 'Home' |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disposisi yang telah dibatalkan masih bisa dilihat |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setelah meneruskan disposisi kembali ke panel disposisi |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menu surat terkirim (sent items) |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumen watermark surat saat masih draft |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bisa download manual book melalui mobile |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan fungsi toolbar editor online dokumen |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auto start aplikasi setelah booting mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Design mock-up UI dan UX mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyesuaian UI dan UX mobile\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fungsi tombol back |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengaturan foto, ringtone, background menu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konfirmasi pengiriman disposisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notif bawah ketika pengiriman berhasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notifikasi update aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disposisi tidak perlu diberi balasan kecuali butuh revisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notif disposisi dibaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan real time notifikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing dan Quality Control** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| **Penyesuaian Manual Book** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Jika design mock-up disetuju

## Rincian penggunaan mandays