**Estimasi Mandays Pengerjaan Improve Aplikasi (Tim ADM)**

**Timah Electronic Office (TEO)**

**PT Timah (Persero) Tbk**

**Summary:**

Terdapat **24 buah item pengerjaan** dibagi menjadi **2 fase**, dengan total **121 mandays** (diluar support).   
Estimasi pengerjaan dimulai dari **Feb minggu 3** sampai **Juni 2020**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Jumlah**  **Fitur** | **Estimasi**  **Mandays** | **Feb**  **2020** | | **Mar**  **2020** | | | | **Apr**  **2020** | | | | | **Mei**  **2020** | | | | **Juni**  **2020** | | | |
| **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| Fase satu | 13 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase dua | 11 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improve | | **121** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Support | | 1 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 122 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Daftar lengkap fitur terlampir di halaman selanjutnya.

Malang, Februari 2020

**Tim Developer TEO**