**Estimasi Mandays Pengerjaan Improve Aplikasi (Tim ADM)**

**Timah Electronic Office (TEO)**

**PT Timah (Persero) Tbk**

**Summary:**

Terdapat **24 buah item pengerjaan** dibagi menjadi **2 fase**, dengan total **121 mandays** (diluar support).
Estimasi pengerjaan dimulai dari **Feb minggu 3** sampai **Juni 2020**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Jumlah****Fitur** | **Estimasi****Mandays** | **Feb****2020** | **Mar****2020** | **Apr****2020** | **Mei****2020** | **Juni****2020** |
| **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| Fase satu | 13 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase dua | 11 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improve | **121** |  |
| Support | 1 |  |
| Total | 122 |  |

Daftar lengkap fitur terlampir di halaman selanjutnya.

Malang, Februari 2020

**Tim Developer TEO**